Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Caros professores: Vocês poderiam me ajudar a definir o Esforço e o Risco?

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 4 | Painel de controle para os pedidos | C | A | A | 1 |
| 6 | Controle de estoque | C | A | A | 1 |
| 10 | Impressão de cupom | C | A | A | 1 |
| 11 | Impressão de pedido | C | A | A | 1 |
| 12 | Cadastrar categorias | C | A | A | 1 |
| 14 | Atualizar categorias | C | A | A | 1 |
| 15 | Deletar categorias | C | A | A | 1 |
| 16 | Cadastrar itens | C | A | A | 1 |
| 18 | Atualizar itens | C | A | A | 1 |
| 19 | Deletar itens | C | A | A | 1 |
| 20 | Cadastrar produtos | C | A | A | 1 |
| 22 | Atualizar produtos | C | A | A | 1 |
| 23 | Deletar produtos | C | A | A | 1 |
| 24 | Cadastrar bairros | C | A | A | 1 |
| 26 | Atualizar bairros | C | A | A | 1 |
| 27 | Deletar bairros | C | A | A | 1 |
| 28 | Cadastrar clientes | C | A | A | 1 |
| 30 | Atualizar clientes | C | A | A | 1 |
| 31 | Deletar clientes | C | A | A | 1 |
| 33 | Relatório financeiro | C | A | A | 1 |
| 1 | Consulta ao cardápio | I |  |  | 2 |
| 2 | Pedido Online | I |  |  | 2 |
| 3 | Consulta ao pedido | I |  |  | 2 |
| 5 | Ponto de venda (PDV) | I |  |  | 2 |
| 7 | Identificação das mesas | I |  |  | 2 |
| 8 | Disponibilização das mesas | I |  |  | 2 |
| 9 | Comanda eletrônica | I |  |  | 2 |
| 13 | Consultar categorias | I | A | A | 1 |
| 17 | Consultar itens | I | A | A | 1 |
| 21 | Consultar produtos | I | A | A | 1 |
| 25 | Consultar bairros | I | A | A | 1 |
| 29 | Consultar clientes | I |  |  | 1 |
| 32 | Controle de acesso | I |  |  | 1 |

Sugestão para esse Semestre (4 semanas) - Baseline 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 4 | Painel de controle para os pedidos | C | A | A | 1 |
| 6 | Controle de estoque | C | A | A | 1 |
| 10 | Impressão de cupom | C | A | A | 1 |
| 11 | Impressão de pedido | C | A | A | 1 |
| 12 | Cadastrar categorias | C | A | A | 1 |
| 14 | Atualizar categorias | C | A | A | 1 |
| 15 | Deletar categorias | C | A | A | 1 |
| 16 | Cadastrar itens | C | A | A | 1 |
| 18 | Atualizar itens | I | A | A | 1 |
| 19 | Deletar itens | C | A | A | 1 |
| 20 | Cadastrar produtos | C | A | A | 1 |
| 22 | Atualizar produtos | C | A | A | 1 |
| 23 | Deletar produtos | I | A | A | 1 |
| 24 | Cadastrar bairros | I | A | A | 1 |
| 26 | Atualizar bairros | I | A | A | 1 |
| 27 | Deletar bairros | I | A | A | 1 |
| 28 | Cadastrar clientes | C | A | A | 1 |
| 30 | Atualizar clientes | C | A | A | 1 |
| 31 | Deletar clientes | C | A | A | 1 |
| 33 | Relatório financeiro | C | A | A | 1 |
| 13 | Consultar categorias | I | A | A | 1 |
| 17 | Consultar itens | I | A | A | 1 |
| 21 | Consultar produtos | I | A | A | 1 |
| 25 | Consultar bairros | I | A | A | 1 |